# 北极星AI商机获客系统 功能模块清单

文档版本： v1.0

编写日期： 2024年1月

## 一、功能模块总览

### 1.1 模块架构图

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      北极星AI商机获客系统 功能架构                            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                             │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │                          用户层                                      │   │
│  │  ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐  │   │
│  │  │ PC管理后台  │ │ Android APP │ │  iOS APP   │ │  管理端     │  │   │
│  │  └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘  │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                                             │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │                          业务功能层                                  │   │
│  │  ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐            │   │
│  │  │  用户管理模块  │ │  租户管理模块  │ │  权限管理模块  │            │   │
│  │  └───────────────┘ └───────────────┘ └───────────────┘            │   │
│  │  ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐            │   │
│  │  │  内容运营模块  │ │  商机获客模块  │ │  计费管理模块  │            │   │
│  │  └───────────────┘ └───────────────┘ └───────────────┘            │   │
│  │  ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐            │   │
│  │  │  社媒账号模块  │ │  风控管理模块  │ │  数据分析模块  │            │   │
│  │  └───────────────┘ └───────────────┘ └───────────────┘            │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                                             │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │                          技术支撑层                                  │   │
│  │  ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐            │   │
│  │  │  AI服务模块    │ │  消息服务模块  │ │  存储服务模块  │            │   │
│  │  └───────────────┘ └───────────────┘ └───────────────┘            │   │
│  │  ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐            │   │
│  │  │  调度服务模块  │ │  监控服务模块  │ │  系统配置模块  │            │   │
│  │  └───────────────┘ └───────────────┘ └───────────────┘            │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 二、功能模块详细清单

### 2.1 用户管理模块

| 模块ID | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 开发周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UM-001 | 用户注册 | 手机号+验证码注册、微信授权注册 | P0 | 3天 |
| UM-002 | 用户登录 | 手机号登录、密码登录、微信登录 | P0 | 3天 |
| UM-003 | 密码管理 | 密码设置、修改、找回 | P0 | 2天 |
| UM-004 | 用户信息管理 | 个人信息编辑、头像上传 | P1 | 2天 |
| UM-005 | 设备管理 | 设备绑定、设备列表、解除绑定 | P1 | 3天 |
| UM-006 | 登录日志 | 登录记录查询、异常登录提醒 | P1 | 2天 |
| UM-007 | 安全设置 | 二次验证设置、密码强度要求 | P1 | 3天 |
| UM-008 | 账号注销 | 账号注销申请、数据处理 | P2 | 2天 |

### 2.2 租户管理模块

| 模块ID | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 开发周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TM-001 | 租户注册 | 企业信息填写、资质上传 | P0 | 3天 |
| TM-002 | 租户审核 | 审核流程、审核结果通知 | P0 | 2天 |
| TM-003 | 租户信息管理 | 企业信息编辑、资质更新 | P1 | 2天 |
| TM-004 | 租户状态管理 | 启用、禁用、注销 | P0 | 2天 |
| TM-005 | 租户配置 | 行业配置、风控等级设置 | P1 | 3天 |
| TM-006 | 租户统计 | 租户数据统计、报表导出 | P1 | 3天 |
| TM-007 | 租户数据隔离 | 数据权限控制、隔离验证 | P0 | 5天 |

### 2.3 权限管理模块

| 模块ID | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 开发周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM-001 | 角色管理 | 角色创建、编辑、删除 | P0 | 3天 |
| PM-002 | 权限配置 | 菜单权限、按钮权限、接口权限 | P0 | 5天 |
| PM-003 | 用户角色分配 | 用户角色关联、批量分配 | P0 | 2天 |
| PM-004 | 权限校验 | 接口权限拦截、按钮权限控制 | P0 | 3天 |
| PM-005 | 数据权限 | 数据范围控制、行级权限 | P1 | 5天 |
| PM-006 | 操作日志 | 操作记录、审计日志 | P1 | 3天 |

### 2.4 社媒账号管理模块

| 模块ID | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 开发周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SA-001 | 平台管理 | 支持平台配置、平台开关 | P0 | 2天 |
| SA-002 | 账号绑定 | OAuth授权、账号绑定 | P0 | 5天 |
| SA-003 | 账号分组 | 分组创建、账号归类 | P1 | 2天 |
| SA-004 | 账号状态监控 | 实时状态、异常预警 | P0 | 3天 |
| SA-005 | 账号操作日志 | 发布、私信、关注记录 | P1 | 2天 |
| SA-006 | 养号策略 | 新号养号配置、执行 | P1 | 5天 |
| SA-007 | 授权管理 | Token刷新、授权续期 | P0 | 3天 |
| SA-008 | 账号解绑 | 解绑流程、数据清理 | P1 | 2天 |

### 2.5 内容运营模块

| 模块ID | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 开发周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO-001 | 文案生成 | AI文案生成、多风格支持 | P0 | 5天 |
| CO-002 | 图片生成 | AI图片生成、图库匹配 | P1 | 5天 |
| CO-003 | 视频生成 | AI视频生成、素材剪辑 | P2 | 10天 |
| CO-004 | 内容编辑 | 富文本编辑、媒体上传 | P0 | 3天 |
| CO-005 | 内容管理 | 草稿、已发布、回收站 | P0 | 3天 |
| CO-006 | 定时发布 | 发布时间设置、发布队列 | P0 | 3天 |
| CO-007 | 批量发布 | 多账号发布、差异化处理 | P1 | 3天 |
| CO-008 | 发布状态 | 发布成功/失败、失败重试 | P0 | 2天 |
| CO-009 | 内容互动 | 评论回复、自动点赞 | P1 | 5天 |
| CO-010 | 反AI检测 | 内容检测、优化建议 | P0 | 5天 |
| CO-011 | 违禁词过滤 | 敏感词检测、自动替换 | P0 | 3天 |
| CO-012 | 内容数据统计 | 浏览、点赞、评论统计 | P1 | 3天 |

### 2.6 商机获客模块

| 模块ID | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 开发周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LG-001 | 同业截客 | 关键词截客、账号跟踪 | P0 | 10天 |
| LG-002 | 主动获客 | 精准定位、自动触达 | P0 | 10天 |
| LG-003 | 意向识别 | 评论分析、意向评分 | P0 | 5天 |
| LG-004 | 商机生成 | 商机单自动生成 | P0 | 3天 |
| LG-005 | 商机列表 | 商机查看、筛选、搜索 | P0 | 3天 |
| LG-006 | 商机详情 | 商机完整信息展示 | P0 | 2天 |
| LG-007 | 商机分配 | 手动分配、自动分配 | P0 | 2天 |
| LG-008 | 商机跟进 | 跟进记录、状态更新 | P0 | 3天 |
| LG-009 | 商机导入 | Excel/CSV导入 | P1 | 3天 |
| LG-010 | 商机导出 | Excel/CSV导出 | P1 | 2天 |
| LG-011 | 商机统计 | 转化率、来源分析 | P1 | 3天 |
| LG-012 | 话术模板 | 模板管理、变量插入 | P0 | 3天 |
| LG-013 | 任务管理 | 任务创建、暂停、继续 | P0 | 5天 |
| LG-014 | 存量激活 | 老客户唤醒、复购跟进 | P2 | 5天 |

### 2.7 风控管理模块

| 模块ID | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 开发周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RC-001 | IP管理 | IP池管理、动态切换 | P0 | 5天 |
| RC-002 | 设备指纹 | 指纹生成、伪装 | P0 | 5天 |
| RC-003 | 行为评分 | 评分计算、评分预警 | P0 | 5天 |
| RC-004 | 频率控制 | 操作限流、时间窗口 | P0 | 3天 |
| RC-005 | 行为模拟 | 操作间隔、滑动轨迹 | P0 | 5天 |
| RC-006 | 反爬策略 | UA伪装、参数加密 | P1 | 5天 |
| RC-007 | 验证码处理 | 滑块识别、图文识别 | P1 | 5天 |
| RC-008 | 风控预警 | 实时监控、告警推送 | P0 | 5天 |
| RC-009 | 规则配置 | 风控规则管理 | P1 | 3天 |
| RC-010 | 风控日志 | 风控事件记录 | P1 | 2天 |

### 2.8 计费管理模块

| 模块ID | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 开发周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-001 | 积分账户 | 余额查询、充值记录 | P0 | 3天 |
| BL-002 | 在线充值 | 微信支付、支付宝支付 | P0 | 5天 |
| BL-003 | 套餐管理 | 套餐列表、套餐购买 | P0 | 3天 |
| BL-004 | 消费明细 | 消费记录、分类统计 | P0 | 2天 |
| BL-005 | 发票管理 | 发票申请、发票列表 | P1 | 3天 |
| BL-006 | 订单管理 | 订单查询、退款处理 | P0 | 3天 |
| BL-007 | 积分扣费 | Token消耗统计、自动扣费 | P0 | 5天 |
| BL-008 | 邀请奖励 | 邀请码、奖励结算 | P1 | 5天 |
| BL-009 | 优惠活动 | 充值优惠、活动配置 | P2 | 3天 |

### 2.9 数据分析模块

| 模块ID | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 开发周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA-001 | 运营数据看板 | 发布统计、互动统计 | P0 | 5天 |
| DA-002 | 获客数据看板 | 商机统计、转化分析 | P0 | 5天 |
| DA-003 | 账号数据看板 | 账号状态、评分趋势 | P1 | 3天 |
| DA-004 | 消费数据看板 | 积分消费、成本分析 | P1 | 3天 |
| DA-005 | 报表导出 | 数据报表、自定义导出 | P1 | 3天 |
| DA-006 | 趋势分析 | 数据趋势、同比环比 | P2 | 5天 |

### 2.10 AI服务模块

| 模块ID | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 开发周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI-001 | 模型配置 | 模型接入、参数配置 | P0 | 3天 |
| AI-002 | 模型调度 | 负载均衡、故障切换 | P0 | 5天 |
| AI-003 | Token统计 | 消耗统计、成本计算 | P0 | 3天 |
| AI-004 | 熔断降级 | 服务熔断、降级策略 | P0 | 3天 |
| AI-005 | 意图识别 | 语音意图、文字意图 | P0 | 5天 |
| AI-006 | 多模态交互 | 语音输入、语音输出 | P1 | 5天 |

### 2.11 消息服务模块

| 模块ID | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 开发周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MS-001 | 短信服务 | 验证码、通知短信 | P0 | 3天 |
| MS-002 | 推送服务 | APP推送、消息中心 | P0 | 3天 |
| MS-003 | 邮件服务 | 邮件发送、模板管理 | P1 | 2天 |
| MS-004 | 消息模板 | 模板管理、变量替换 | P1 | 2天 |

### 2.12 系统管理模块

| 模块ID | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 开发周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SM-001 | 参数配置 | 系统参数、动态配置 | P0 | 2天 |
| SM-002 | 字典管理 | 数据字典、字典项管理 | P1 | 2天 |
| SM-003 | 定时任务 | 任务配置、执行日志 | P1 | 3天 |
| SM-004 | 文件管理 | 文件上传、文件预览 | P0 | 3天 |
| SM-005 | 系统监控 | 服务监控、资源监控 | P1 | 3天 |
| SM-006 | 日志管理 | 日志查询、日志下载 | P1 | 2天 |

## 三、功能优先级分类

### 3.1 P0级功能（核心功能，必须实现）

| 模块 | 功能数量 | 开发周期 |
| --- | --- | --- |
| 用户管理 | 4 | 10天 |
| 租户管理 | 3 | 10天 |
| 权限管理 | 4 | 13天 |
| 社媒账号 | 4 | 15天 |
| 内容运营 | 8 | 29天 |
| 商机获客 | 9 | 43天 |
| 风控管理 | 4 | 18天 |
| 计费管理 | 5 | 18天 |
| 数据分析 | 2 | 10天 |
| AI服务 | 4 | 16天 |
| 消息服务 | 2 | 6天 |
| 系统管理 | 2 | 5天 |
| 合计 | 51 | 193天 |

### 3.2 P1级功能（重要功能，优先实现）

| 模块 | 功能数量 | 开发周期 |
| --- | --- | --- |
| 用户管理 | 3 | 7天 |
| 租户管理 | 3 | 8天 |
| 权限管理 | 2 | 8天 |
| 社媒账号 | 4 | 12天 |
| 内容运营 | 4 | 14天 |
| 商机获客 | 4 | 11天 |
| 风控管理 | 4 | 15天 |
| 计费管理 | 3 | 11天 |
| 数据分析 | 3 | 9天 |
| AI服务 | 1 | 5天 |
| 消息服务 | 2 | 4天 |
| 系统管理 | 4 | 10天 |
| 合计 | 37 | 114天 |

### 3.3 P2级功能（增强功能，后续迭代）

| 模块 | 功能数量 | 开发周期 |
| --- | --- | --- |
| 用户管理 | 1 | 2天 |
| 内容运营 | 1 | 10天 |
| 商机获客 | 1 | 5天 |
| 计费管理 | 1 | 3天 |
| 数据分析 | 1 | 5天 |
| 合计 | 5 | 25天 |

## 四、功能依赖关系

### 4.1 核心依赖链

用户注册(UM-001)
    → 用户登录(UM-002)
    → 租户注册(TM-001)
    → 租户审核(TM-002)
    → 角色管理(PM-001)
    → 权限配置(PM-002)

### 4.2 业务依赖链

社媒账号绑定(SA-002)
    → 内容创作(CO-001~003)
    → 内容发布(CO-006)

社媒账号绑定(SA-002)
    → 同业截客(LG-001)
    → 意向识别(LG-003)
    → 商机生成(LG-004)

AI服务配置(AI-001)
    → 文案生成(CO-001)
    → 意向识别(LG-003)
    → 反AI检测(CO-010)

### 4.3 支撑依赖

计费管理(BL-001~009)
    → 所有AI功能

风控管理(RC-001~010)
    → 所有社媒操作

消息服务(MS-001~004)
    → 用户通知
    → 预警推送

## 五、功能模块接口关系

### 5.1 模块间调用关系

| 源模块 | 目标模块 | 调用场景 |
| --- | --- | --- |
| 内容运营 | AI服务 | 内容生成、反AI检测 |
| 商机获客 | AI服务 | 意向识别、话术生成 |
| 商机获客 | 风控管理 | 操作频率控制 |
| 内容运营 | 风控管理 | 发布频率控制 |
| 所有模块 | 计费管理 | 积分扣费 |
| 所有模块 | 消息服务 | 通知推送 |
| 所有模块 | 用户管理 | 用户信息获取 |
| 所有模块 | 租户管理 | 租户信息获取 |

## 六、功能迭代计划

### 6.1 第一阶段（MVP）

目标：完成核心业务闭环

功能范围：

• 用户管理：注册、登录、基本信息

• 租户管理：注册、审核

• 权限管理：基础权限

• 社媒账号：绑定、状态监控

• 内容运营：文案生成、发布

• 商机获客：同业截客、商机管理

• 计费管理：充值、扣费

• AI服务：基础模型接入

预计周期：2个月

### 6.2 第二阶段（完善）

目标：完善功能体验

功能范围：

• 用户管理：设备管理、安全设置

• 社媒账号：分组、养号

• 内容运营：图片生成、批量发布

• 商机获客：主动获客、导入导出

• 风控管理：IP管理、行为模拟

• 数据分析：数据看板

• AI服务：意图识别

预计周期：1.5个月

### 6.3 第三阶段（增强）

目标：提升系统能力

功能范围：

• 内容运营：视频生成

• 商机获客：存量激活

• 风控管理：验证码处理

• 计费管理：邀请奖励

• 数据分析：趋势分析

• AI服务：多模态交互

预计周期：1个月

文档结束